## Slide 1
Зачем вообще нужны модели разработки
Модель разработки — это способ организации работы команды, а не просто список этапов. Один и тот же продукт можно создавать по-разному: зафиксировать все требования сразу или двигаться небольшими частями с регулярной обратной связью.
Когда подключается тестировщик
Модель определяет момент входа QA в процесс
Частота получения функциональности
Большой релиз раз в квартал или небольшие части каждую неделю
Скорость обратной связи
Как быстро дефект доходит до разработчика после обнаружения

## Slide 2
Waterfall: последовательность этапов
Тестирование
Разработка
Проект
Требования
Каждый этап полностью завершается перед началом следующего. На тестирование поступает большой объём функциональности одновременно.
Ошибки в требованиях обнаруживаются поздно — когда исправления уже дорого обходятся. Waterfall подходит для стабильных, хорошо изученных требований.

## Slide 3
Почему требования меняются
Реальность разработки
На практике требования меняются во время разработки — это не исключение, а норма. Причины разные:
Пользователи дают новую обратную связь
Бизнес меняет приоритеты
Появляются технические ограничения
Ответ на изменения — Agile
Agile возник как ответ на нестабильность требований. Подход строится на трёх принципах:
Короткие циклы
Регулярная обратная связь
Постепенное развитие продукта

## Slide 4
Что меняется для тестировщика в Agile
Качество — постоянная деятельность
Проверка не откладывается на финальный этап, а встроена в каждый цикл разработки
Участие в требованиях
Тестировщик обсуждает требования до начала реализации, а не получает их готовыми
Проверка небольшими частями
Функциональность поступает на тестирование по мере появления, а не одним большим блоком
Быстрое обнаружение ошибок
Дефект выявляется вскоре после появления, а не через месяцы после написания кода

## Slide 5
Scrum: работа спринтами
Работа делится на ограниченные по времени циклы — спринты. За один спринт команда выбирает определённый объём задач и доводит их до готового результата.
1
Тестирование внутри спринта
Проверка должна укладываться в тот же цикл, что и разработка — задача не считается завершённой, пока не протестирована
2
Текущая функциональность и регрессия
Тестировщик проверяет задачи текущего спринта и следит за тем, чтобы ранее работавшее не сломалось

## Slide 6
Работа тестировщика в Scrum
Тестировщик — участник процесса, а не финальный проверяющий
01
Уточняет критерии приёмки
До начала разработки — чтобы понимать, что именно нужно проверить
02
Получает и проверяет готовые части
Функциональность поступает по мере реализации, а не всё сразу
03
Сообщает о дефектах
Команда совместно решает, исправлять ли найденное в текущем цикле
04
Постоянно взаимодействует с разработчиками
Не ждёт передачи задачи, а работает в одном ритме с командой

## Slide 7
Kanban: непрерывный поток
Ключевые особенности Kanban
Вместо фиксированных спринтов — непрерывное движение задач через рабочий процесс. Новая задача поступает в работу, проходит стадии и завершается.
Функциональность может поступать на проверку в разное время
Важно контролировать объём одновременно выполняемой работы
Если разработчики быстрее тестировщиков — тестирование становится узким местом

## Slide 8
Ограничение незавершённой работы
Проблема: слишком много задач одновременно
В Kanban принципиально важно ограничивать количество задач, которые одновременно находятся в работе — в том числе на этапе тестирования.
Цель
Стабильное движение начатой работы до завершения — а не максимальная скорость запуска новых задач.
Лучше довести три задачи до конца, чем начать десять и не завершить ни одну.
Постоянное переключение контекста
Тестировщик теряет детали реализации каждой задачи
Замедление проверок
Много начатого, мало завершённого — очередь растёт

## Slide 9
Scrum и Kanban: общее и различное
Обе методологии не меняют суть тестирования: определить ожидаемое поведение, выполнить проверки, зарегистрировать дефекты, подтвердить исправления.
Scrum
Ориентация на задачи спринта и общий результат цикла. Чёткие временные рамки, командный ритм, регулярные ретроспективы.
Kanban
Ориентация на текущий поток и доступную пропускную способность. Гибкость в приоритетах, акцент на скорость прохождения задачи.
На практике компании часто используют комбинацию подходов. Для тестировщика важнее понимать реальный процесс команды, чем название методологии.

## Slide 10
Как модель разработки влияет на качество
Модель определяет скорость получения информации
Позднее тестирование означает, что дефект может затронуть большой объём функционала. Регулярная проверка небольшими частями позволяет быстро локализовать и исправить проблему.
Но ни одна методология не гарантирует качество сама по себе.
Что действительно важно
Понятные требования
Тщательные проверки
Внимание к найденным дефектам
Взаимодействие команды